Atendimento SAS

Matriz de Rastreabilidade de Requisitos

UAT - Plano de testes

Preparado para:

[SAS - Sistema Ari de Sá]

Projeto:

[Atendimento]

Preparado por:

[Amanda Sousa]

Document History

Authored By:

| Organization | Person |
| --- | --- |
| Pentalab | Amanda Sousa |

Revision History:

| Version | Date | Sections Revised | Description |
| --- | --- | --- | --- |

Related Documents:

| Document Name | Version | Date |
| --- | --- | --- |

Table of Contents

1 Matriz de Rastreabilidade de Requisitos	5

Observações sobre a Implementação	6

2 UAT - Plano de Testes	7

2.1 Objetivos do Teste	7

● Validar a criação automática de Telefonemas a partir de e-mails.	7

● Garantir que a lógica de Revisão Manual funciona para contatos desconhecidos.	7

● Confirmar que o SLA (ReplyTimeEmail) é calculado corretamente.	7

● Assegurar que o histórico de interações é preservado ao converter para Ocorrência.	7

2.2 Cenários de Teste (Casos de Uso)	7

2.3 Ambiente e Pré-requisitos	7

● Ambiente: Sandbox (Cópia do ambiente de produção).	7

● Dados: Ter pelo menos 3 Contatos de teste vinculados a diferentes Contas (Escolas) com Assessores distintos.	7

● Acesso: Os utilizadores de teste devem ter o perfil de "Assessor" e "Key User".	7

2.4 Critérios de Aceitação	7

2.5 Log de Defeitos (Template)	8

2.6 Dicas para o Teste (UAT)	8

3 Guia Rápido: Gestão de E-mails para Revisão	9

1. O que é a "Revisão de E-mail"?	9

2. Como Identificar E-mails Pendentes	9

3. Passo a Passo para Processar a Revisão	9

4. O que acontece a seguir?	9

# Matriz de Rastreabilidade de Requisitos

A Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) abaixo correlaciona os problemas identificados, os requisitos solicitados e os componentes técnicos da solução proposta, incluindo a estimativa de esforço baseada no cronograma de 70 horas.

| ID Rec. | Requisito do Cliente | Componente de Solução | Entidade/ Plugin / Workflow | Esforço Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Reconhecer automaticamente o remetente | E-mail Perfil Server / Fila de Atendimento | Fila "Atendimento" | 4h |
| REQ-02 | Criar automaticamente um "telefonema" | Workflow de Criação Automática | Entidade phonecall | 8h |
| REQ-03 | Identificar e associar escola ao assessor | Atribuição via Assessor Responsável | Lookup de Conta/Contato | 2h |
| REQ-04 | Tratar e-mails de remetentes desconhecidos | Fluxo de Revisão Manual | Campo plab_revisar | (Incluído no WF) |
| REQ-05 | Conexão entre Ocorrências e E-mails | Sincronização de Histórico via ID | Plugin PhonecallToCase | 20h (Total Plugins) |
| REQ-06 | Histórico de mensagens trocadas | Atualização da Descrição do Telefonema | Plugin AddDescriptionToPhonecall | (Parte das 20h) |
| REQ-07 | Indicadores e SLAs de resposta | Cálculo de tempo de 1ª e última resposta | Plugin ReplyTimeEmail | (Parte das 20h) |
| REQ-08 | Relatório de ocorrências e telefonemas | Relatório Personalizado | Relatorio SAS.xlsx | 12h |
| REQ-09 | Centralização via Outlook (Opcional) | CRM Add-on for Outlook | Configuração e Treinamento | 12h (Config + Train) |

### Observações sobre a Implementação

- Margem de Segurança: O projeto prevê uma margem de erro de 15% a 20% devido à baixa maturidade inicial do cliente com o sistema CRM.

- Dependências Técnicas: A eficácia dos REQ-05 e REQ-07 depende da correta execução dos processos assíncronos (Plugins) para não impactar a performance da interface do usuário.

- Entidade Customizada: Necessária a criação da entidade TelefonemaTemp (plab_phonecalltemp) para servir de ponte técnica entre e-mails e ocorrências.

# UAT - Plano de Testes

### Objetivos do Teste

## Validar a criação automática de Telefonemas a partir de e-mails.

## Garantir que a lógica de Revisão Manual funciona para contatos desconhecidos.

## Confirmar que o SLA (ReplyTimeEmail) é calculado corretamente.

## Assegurar que o histórico de interações é preservado ao converter para Ocorrência.

### Cenários de Teste (Casos de Uso)

| ID | Cenário | Ação Esperada | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-01 | E-mail de Contato Existente | Enviar e-mail de um remetente já cadastrado no CRM. | O CRM cria um Telefonema, associa à Conta/Escola e atribui ao Assessor Responsável. |
| CT-02 | E-mail de Contato Desconhecido | Enviar e-mail de um endereço não cadastrado. | O e-mail é marcado com plab_revisar = TRUE e aparece na fila de revisão. |
| CT-03 | Aprovação de Revisão | O Assessor completa os dados do contato e desmarca "Revisar". | O Workflow prossegue e cria o registo de Telefonema automaticamente. |
| CT-04 | Descrição Automática | Abrir o Telefonema gerado pelo e-mail. | O campo "Description" deve conter o corpo do e-mail formatado (Plugin AddDescriptionToPhonecall). |
| CT-05 | Conversão para Ocorrência | Clicar no botão/processo para gerar Ocorrência a partir do Telefonema. | O Plugin PhonecallToCase deve vincular todos os e-mails do TelefonemaTemp à nova Ocorrência. |
| CT-06 | Medição de SLA | Responder ao e-mail através do CRM/Outlook. | O campo Plab_firstmailreplyminutes deve registar a diferença de tempo entre a chegada e a resposta. |

## Ambiente e Pré-requisitos

## Ambiente: Sandbox (Cópia do ambiente de produção).

## Dados: Ter pelo menos 3 Contatos de teste vinculados a diferentes Contas (Escolas) com Assessores distintos.

## Acesso: Os utilizadores de teste devem ter o perfil de "Assessor" e "Key User".

### Critérios de Aceitação

O projeto será considerado aprovado se:

    - 100% dos fluxos críticos (Criação de Telefonema e Vínculo de Ocorrência) funcionarem sem erros de sistema.

    - O Relatório SAS.xlsx exportar os dados reais inseridos durante os testes.

    - A Fidelidade dos Dados (conforme mencionado no documento) for mantida em toda a cadeia: E-mail -> Telefonema -> Ocorrência.

### Log de Defeitos (Template)

Caso algum passo falhe, o utilizador deverá preencher:

- Descrição do Erro: (Ex: O e-mail não vinculou à escola correta).

- Severidade: (Alta/Média/Baixa).

- Passos para reproduzir: (Sequência de cliques)

### Dicas para o Teste (UAT)

- Atenção à Sub-grid: No formulário do Telefonema, utilize a nova tabela(Sub-grid) que lista as escolas relacionadas para confirmar se o vínculo está correto.

- Histórico: Verifique se o texto do e-mail foi copiado corretamente para a descrição do telefonema pelo plugin.

# Guia Rápido: Gestão de E-mails para Revisão

### 1. O que é a "Revisão de E-mail"?

Sempre que um e-mail chega ao endereço atendimento@aridesa.com.br e o sistema não consegue identificar o remetente (e-mail não cadastrado em nenhum Contacto ou Escola), ele é marcado automaticamente para Revisão.

- Porquê? Para evitar que o CRM crie registos automáticos sem dono ou sem vínculo com uma escola real.

### 2. Como Identificar E-mails Pendentes

No seu Dashboard do Microsoft Dynamics CRM:

- Aceda à entidade E-mails.

- Mude a visualização para a View: "E-mails para Revisão".

- Todos os e-mails nesta lista terão o campo plab_revisar marcado como Sim (True).

### 3. Passo a Passo para Processar a Revisão

Siga estes passos para "libertar" o e-mail para o fluxo automático:

- Abrir o E-mail: Clique no e-mail pendente na lista.

- Identificar o Remetente: Leia o conteúdo para identificar a qual Escola ou Contacto ele pertence.

- Vincular ou Criar:

  - Se o contacto já existe, mas o e-mail é novo: Adicione este novo e-mail ao registo do Contacto.

  - Se for um contacto novo: Crie o registo de Contacto e vincule-o à Conta (Escola) correspondente.

- Limpar a Revisão (Ação Crítica):

  - No formulário do E-mail, localize o campo "Para Revisão" (ou plab_revisar).

  - Altere o valor para Não (False).

  - Clique em Guardar.

### 4. O que acontece a seguir?

Assim que guardar o e-mail com a opção "Não" no campo de revisão:

- O Workflow automático será disparado imediatamente.

- Será criado um registo de Telefonema (Phonecall).

- O Telefonema será atribuído ao Assessor Responsável pela escola vinculada.

- Poderá visualizar este novo registo na sua lista de "Meus Telefonemas em Aberto".